工程（维修修缮）类采购说明

1. 工程（维修修缮）类采购项目：采购立项、采购项目申请、合同签订及履约验收等方面的相关问题咨询业务（经费）主管部门；项目意向公示、采购执行过程等方面的相关问题咨询招标办；项目报账程序咨询财务处；项目审计程序咨询审计处。

2.采购流程

（1）项目建设单位根据项目需求，做好设计方案及工程量清单，填写西安科技大学采购与招标申请书（工程类）及采购需求书并提交业务（经费）主管部门/财务处审核。

（2）主管校领导审批（采购金额超过50万元以上项目、单一来源项目）。

（3）录入监审系统（实验室项目在国有资产管理处管理处录入；科研项目在科技处录入；学科类项目在学科办录入；图书、文献、资料方面在图书馆录入；学校信息化建设项目在网络中心录入；后勤修缮、服务等项目在后勤处录入；其他职能处室采购项目在招标办录入）。

（4）提交招标办、国有资产管理处审核并确定采购方案。单一来源项目需进行论证。

（5）招标办按照采购计划进行备案、委托。

（6）招标代理机构审核招标资料并草拟招标文件。

（7）招标办与项目建设单位共同确认招标文件。

（8）发布招标公告、发放招标文件。

（9）开、评标。

（10）确认中标结果并发出中标结果公告。

（11）发出中标通知书。

（12）中标单位凭中标通知书与项目建设单位签订安全协议、按照国家通用工程类合同模板共同起草商务合同。

（13）项目建设单位按照《西安科技大学合同管理办法（试行）》规定填写西安科技大学货物、工程、服务类采购合同审核流程单，经相关部门审签后附草签的商务合同、安全协议提交招标办审核。

（14）招标办审核后加盖学校合同专用章。安全协议由项目建设单位负责人签字并盖单位公章，招标办只备案。

（15）项目建设单位负责合同履约执行、预验收并向业务（经费）主管部门提交验收申请。

（16）业务（经费）主管部门组织验收，并形成验收报告，根据《西安科技大学合同管理办法（试行）》要求做好验收资料归档。

（17）项目建设单位办理60%付款手续。

（18）项目建设单位向审计处提交审计申请，审计处审计完成后形成审计报告，项目建设单位根据合同约定及审计结果办理余款支付手续。

附件1：

西安科技大学

采购与招标（工程类）申请书

20 　  年 　  月   　日

| 项目建设单位 |  |  |  | 经费来源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：（可附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目明细 （主要工程内容、预算等） |  |  | 数量 |  | 单位 | 计划金额（万元） |  |
| 申请时间 | 申请时间与期望完成时间至少间隔35天 |  | 期望完成时间 |  |  |  |  |
| 招标采购项目相关附件 |  | 附件1：采购项目需求书 附件2：其他应予提供的资料（工程量清单、图纸等） |  |  |  |  |  |
| 调研人及 联系电话 |  |  | 经办人及联系电话 |  |  |  |  |
| 项目单位负责人意见： 请对经费落实情况、前期调研情况、资料准备情况以及拟采购需求是否明确等进行确认。 （签字、盖章、日期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务（经费）主管部门/财务处审核意见： （签字、日期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 房产管理部门（房产服务中心或资产科）审批意见： （签字、日期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管校领导审批意见: （签字、日期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 国资处审核意见: （签字、日期） |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：1. 进口设备采购项目、采购金额超过50万元的采购项目须经主管校领导审批；

2.采购金额超过50万元的采购项目需提交执行“三重一大”集体决策的相关证明材料；

3.各单位报送申请时应同时将电子版采购与招标申请书（包含采购数量、技术性能指标、详细预算及要求等）传至68395937@qq.com。

附件2：

工程（维修修缮）类采购项目需求书（参考表格）

一、项目基本情况说明

1.项目概况（包括工程建设规模（含建筑面积、结构类型等）、采购预算、施工地点、现场条件、建筑功能要求等）

。

2.采购（招标）范围

。

3.是否需要现场踏勘：

□否

□是

时间：                 ;

踏勘集合地点：                    ;

联系人：                   ;

联系方式：                   。

4.主要关键设备特殊需求表

| 序号 | 关键设备名称 | 规格型号 | 材质及质量等级 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

5. 工程验收的主要依据、标准及要求：

| 序号 | 规范、规程、标准名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| …… |  |

二、供应商（投标人）资格要求：

如无，可不写这部分

。

400万以下工程项目需要明确是否专门面向中小企业，若否，需另附不专门面向的原因说明（附件3）

注意：资质要求须合理、适当，不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇。

三、商务要求

1. 工期需求及编制依据

。

2. 付款方式要求及履约保证金

（1）付款方式要求

非中小企业中标付款方式：签订合同前向学校缴纳3%的履约保证金，工程完工经学校验收合格后支付60%工程款，经工程审计，支付至审定价的100%。

中小企业中标付款方式： 签订合同前向学校缴纳3%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。工程完工经学校验收合格后支付20%工程款，经工程审计，支付至审定价的100%。

（2）履约保证金要求

履约保证金基本要求：供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的3%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。

3. 质保期及质保保修要求

（1）质保期       年；

（2）质保期保修要求

①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后，    天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后    小时内到达事故现场并于    小时内完成应急维修。

② 其他要求：

。

四、合同主要条款

。

五、其他说明

。

六、如有评审方法和评分内容的建议方案请提供。

七、“附件4 《工程量清单》或《采购清单》”要求

（如有时）纸质《工程量清单》一本，编制单位名称、印章、签字完整，同时提供电子版（广联达版）或纸质《采购清单》一份，编制单位名称、印章、签字完整，同时提供电子版。

八、“附件5 施工图纸”要求

（如有时）纸质原件一份，设计单位名称、印章、签字完整。同时提供电子版（对于施工现场情况复杂，可能影响报价的项目，应对现场环境附图说明）。

使用单位：         （公章）         业务（经费）主管部门：         （公章）

项目经办人（签字）:                 项目负责人（签字）:

附件3

非专门面向中小企业情况说明

非专门面向的适用情形：

1.法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的

2.因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的

3.按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形

4.框架协议采购项目

5.省级以上人民政府财政部门规定的其他情形

请根据项目实际选择相应的适用情形进行说明。